FACILITYHUB

Informe de avance del Proyecto Intermodular

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

| Versión | 0.7 |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de octubre de 2026 |
| Estado | Aproximadamente 50 % implementado; validación end-to-end pendiente |
| Objetivo | Disponer de backend seguro y primera app Android para la entrega de avance |

Control de mantenimiento preventivo y cumplimiento documental de locales

Documento de seguimiento incremental

# 1. Estado actual del proyecto

El análisis inicial de FacilityHub está cerrado y el alcance se ha refinado a partir de una necesidad operativa real del equipo de Explotación. El proyecto ya no se plantea como una aplicación genérica de mantenimiento, sino como una herramienta orientada a controlar los mantenimientos preventivos que deben realizar y acreditar los locales de los centros gestionados.

Trabajo completado hasta esta versión: modelo de datos, backend Spring Boot, API REST del núcleo, autenticación JWT con roles, gestión documental inicial y primera aplicación Android en Kotlin/Jetpack Compose.

Importante: el backend ya está implementado a nivel de código, pero todavía no se contabiliza como validado en ejecución integrada. El entorno de generación dispone de Java 21, pero no de Maven, PostgreSQL ni Docker; por ello la prueba completa se realizará en un equipo con esas herramientas antes de cerrar el hito.

# 2. Ajuste del alcance a la necesidad de Explotación

El contacto con un flujo operativo real permitió concretar mejor el problema que FacilityHub debe resolver. El equipo necesita conocer qué mantenimiento corresponde a cada local, cuándo vence, quién debe acreditarlo y qué documentación se ha recibido.

| Enfoque inicial | Enfoque revisado |
| --- | --- |
| Centro → Instalación → Mantenimiento | Centro → Local → Inquilino → Obligación → Mantenimiento → Documento |

Motivo del cambio: el mantenimiento no se gestiona de forma aislada; existe una obligación periódica asociada a un local o instalación y esa obligación debe poder acreditarse mediante documentación. Este matiz aporta una lógica de negocio más real y útil para el proyecto.

# 3. Flujo funcional objetivo para la entrega del 50 %

| 1 Login | 2 Centros y locales | 3 Inquilinos | 4 Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Obligaciones | 6 Mantenimientos | 7 Documentos | 8 Consulta de estado |

El recorrido mínimo que queremos poder demostrar será: un usuario inicia sesión, consulta un centro y sus locales, identifica el inquilino, revisa las obligaciones de mantenimiento y registra o consulta una ejecución con su documentación asociada.

# 4. Requisitos funcionales revisados

| Código | Función | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación | Acceso mediante usuario y contraseña. |
| RF-02 | Roles | Diferenciar administrador, Explotación e inquilino. |
| RF-03 | Centros | Consultar y gestionar centros comerciales o edificios. |
| RF-04 | Locales | Registrar los locales pertenecientes a cada centro. |
| RF-05 | Inquilinos | Registrar los operadores o inquilinos responsables de los locales. |
| RF-06 | Ocupación | Relacionar un local con su inquilino actual y conservar la posibilidad de histórico. |
| RF-07 | Instalaciones | Registrar sistemas o equipos sujetos a mantenimiento. |
| RF-08 | Tipos de mantenimiento | Definir mantenimientos exigibles y su periodicidad. |
| RF-09 | Obligaciones | Asignar a un local o instalación una obligación periódica y una próxima fecha. |
| RF-10 | Ejecuciones | Registrar cada mantenimiento programado, en proceso o finalizado. |
| RF-11 | Documentación | Asociar certificados o documentos a una ejecución de mantenimiento. |
| RF-12 | Consulta de cumplimiento | Consultar fechas, estados y documentación disponible por local. |

# 5. Modelo de datos revisado

El modelo se ha ampliado para representar el flujo real sin incorporar todavía funciones avanzadas como recordatorios, escalados o inteligencia artificial.

| Entidad | Finalidad |
| --- | --- |
| ROL | Tipo de acceso a la aplicación. |
| USUARIO | Persona que utiliza FacilityHub. |
| CENTRO | Centro comercial o edificio gestionado. |
| LOCAL | Unidad dentro de un centro. |
| INQUILINO | Empresa u operador que ocupa un local. |
| OCUPACIÓN LOCAL | Relaciona inquilino y local, permitiendo conservar histórico. |
| INSTALACIÓN | Sistema o equipo del local sujeto a mantenimiento. |
| TIPO MANTENIMIENTO | Catálogo de revisiones y su periodicidad. |
| OBLIGACIÓN | Define qué debe hacerse y cuándo vuelve a vencer. |
| MANTENIMIENTO | Ejecución concreta de una obligación. |
| DOCUMENTO | Evidencia aportada para acreditar la ejecución. |

Diagrama simplificado del modelo de datos

# 6. Decisión de diseño clave: obligación vs. mantenimiento

Se ha decidido separar dos conceptos que inicialmente podían parecer uno solo:

| OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |
| --- | --- |
| Representa lo que debe hacerse de forma recurrente. Guarda el tipo, la periodicidad, el local o instalación y la próxima fecha prevista. | Representa una ejecución concreta. Tiene fecha programada, fecha real, estado y observaciones, y puede tener documentos asociados. |

Ejemplo: “Revisión PCI trimestral” es la obligación. “Revisión PCI del 15/12/2026” es un mantenimiento concreto. Cuando se finalice, el sistema podrá calcular la siguiente fecha de la obligación.

# 7. Reglas de negocio definidas

Cada local pertenece a un único centro.

Un local solo puede tener una ocupación activa al mismo tiempo.

Una instalación pertenece a un único local.

Cada tipo de mantenimiento debe indicar una periodicidad superior a cero meses.

Una obligación debe estar asociada a un local y a un tipo de mantenimiento; la instalación es opcional cuando la obligación aplica al local completo.

Un mantenimiento finalizado debe registrar obligatoriamente su fecha de realización.

Los estados de mantenimiento serán PROGRAMADO, PENDIENTE, EN_PROCESO, FINALIZADO y CANCELADO.

Los documentos podrán quedar PENDIENTES, VÁLIDOS, RECHAZADOS o CADUCADOS.

La fecha de caducidad de un documento no puede ser anterior a la fecha del propio documento.

# 8. Evidencia técnica generada en el Hito 2

Se ha creado un primer paquete técnico del modelo de datos. Los datos incluidos son ficticios y están preparados exclusivamente para pruebas académicas.

| Archivo | Estado | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| schema.sql | CREADO | Crea el esquema, las 11 tablas, restricciones e índices PostgreSQL. |
| seed.sql | CREADO | Carga roles, un centro ficticio, locales, inquilinos, instalaciones y mantenimientos de ejemplo. |
| modelo_datos.png | CREADO | Representa visualmente las relaciones principales. |
| README.md | CREADO | Explica el objetivo del hito y el contenido del paquete. |

Qué todavía no se considera terminado: la creación de una instancia PostgreSQL en el entorno de desarrollo, la ejecución real de los scripts y la conexión con Spring Boot. Esas tareas forman el siguiente hito.

# 9. Hito 3 - Backend Spring Boot inicial

Se ha creado la primera versión del servidor de FacilityHub. Su función será recibir las peticiones de la futura aplicación Android, aplicar las reglas de negocio y acceder a la información almacenada en PostgreSQL.

| Componente | Estado | Qué se ha preparado |
| --- | --- | --- |
| Proyecto Spring Boot | IMPLEMENTADO | Estructura Maven con Java 21 y configuración de aplicación. |
| Persistencia JPA | IMPLEMENTADO | Entidades Java que representan las tablas principales del modelo. |
| Repositorios | IMPLEMENTADO | Acceso a centros, locales, instalaciones, obligaciones y mantenimientos. |
| Servicios | IMPLEMENTADO | Lógica para consultar información y gestionar mantenimientos. |
| API REST | IMPLEMENTADO | Primeros endpoints para centros, locales, obligaciones y mantenimientos. |
| Flyway | IMPLEMENTADO | Migraciones que crean el esquema y cargan datos ficticios. |
| PostgreSQL | PREPARADO | Docker Compose configurado con PostgreSQL 18.6; ejecución pendiente de validación. |
| Prueba integrada | PENDIENTE | Se realizará cuando Maven, Docker y PostgreSQL estén disponibles en el entorno de ejecución. |

Endpoints preparados en esta versión: consulta de centros, detalle de centro, locales de un centro, obligaciones de un local, mantenimientos de una obligación, creación de un mantenimiento y cambio de estado de un mantenimiento.

Regla de negocio ya codificada: al finalizar un mantenimiento con fecha de realización, el sistema calcula la nueva próxima fecha sumando los meses definidos en la periodicidad de la obligación.

Situación al cierre del Hito 3: en esta etapa el proyecto se estimaba aproximadamente en un 35 %. A partir de este punto se incorporaron la autenticación y los roles, la ampliación de la API, la gestión documental y la primera aplicación Android, avances que se recogen en los apartados siguientes.

# 10. Plan actualizado hacia el 50 %

| Hito | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 - Análisis | Requisitos, alcance y casos de uso. | COMPLETADO |
| Hito 2 - Modelo de datos | Modelo relacional, SQL, restricciones y datos de prueba. | COMPLETADO EN DISEÑO |
| Hito 3 - PostgreSQL + Spring Boot | Backend, entidades, repositorios, servicios, Flyway y configuración PostgreSQL/Docker. | IMPLEMENTADO / VALIDACIÓN PENDIENTE |
| Hito 4 - Autenticación | Login con JWT, BCrypt y permisos ADMIN / EXPLOTACION / INQUILINO. | IMPLEMENTADO / VALIDACIÓN PENDIENTE |
| Hito 5 - API funcional | API para centros, locales, inquilino, instalaciones, obligaciones, mantenimientos y documentos. | IMPLEMENTADO INICIAL / VALIDACIÓN PENDIENTE |
| Hito 6 - Android | Login, centros, locales, detalle, obligaciones y creación de mantenimientos en Compose. | IMPLEMENTADO INICIAL / VALIDACIÓN PENDIENTE |
| Hito 7 - Integración/pruebas | Ejecutar backend + PostgreSQL + Android, corregir incidencias y capturar evidencias. | SIGUIENTE |

# 11. Funcionalidades que se mantienen para la segunda fase

Recordatorios automáticos antes de un vencimiento.

Escalado de incumplimientos o documentación no recibida.

Dashboard avanzado de cumplimiento por centro, local e inquilino.

Gestión más completa de proveedores o empresas mantenedoras.

Análisis automático de certificados mediante inteligencia artificial.

Clasificación automática de documentación como válida, caducada o con observaciones.

# 12. Registro de seguimiento

| Fecha | Versión | Trabajo realizado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2026 | 0.1 | Definición inicial del alcance, requisitos, casos de uso y modelo conceptual. | Validar el modelo con la necesidad real. |
| 22/10/2026 | 0.2 | Alcance revisado hacia cumplimiento documental. Modelo relacional ampliado, SQL y datos ficticios creados. | Configurar PostgreSQL y crear el proyecto Spring Boot. |
| 22/10/2026 | 0.3 | Proyecto Spring Boot creado con entidades JPA, repositorios, servicios, API REST, Flyway y Docker Compose. | Validar la ejecución integrada y comenzar autenticación/roles. |
| 22/10/2026 | 0.4 | Seguridad añadida: login, BCrypt, JWT y control de acceso por roles. | Completar el recorrido funcional de la API. |
| 22/10/2026 | 0.5 | API ampliada con inquilino, instalaciones, documentos, descarga y revisión documental. | Crear primera aplicación Android. |
| 22/10/2026 | 0.6 | App Android inicial creada con Kotlin/Compose y consumo previsto de la API. | Validar la solución completa en ejecución y generar evidencias. |
| 22/10/2026 | 0.7 | Paquete de integración preparado: Docker para PostgreSQL + backend, script automático de API, preflight 34/34 y plan de pruebas Android. | Ejecutar validación end-to-end y guardar capturas como evidencia del 50 %. |

Criterio de seguimiento: el informe solo marcará como completadas las tareas que tengan una evidencia concreta: diseño cerrado, archivo generado, código ejecutable, prueba realizada o captura verificable.

# 13. Estado al alcanzar el umbral del 50 %

A nivel de implementación, FacilityHub alcanza aproximadamente el 50 % previsto para la entrega intermedia. Ya existe código para las principales capas de la solución: modelo de datos, servidor, seguridad, API y aplicación Android. Sin embargo, antes de presentar este porcentaje como funcional y demostrable debe realizarse la prueba integrada en un equipo con las herramientas de desarrollo instaladas.

| Bloque | Evidencia disponible | Situación |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | 11 tablas, restricciones, datos ficticios y migraciones Flyway. | PREPARADO |
| Backend | 54 archivos Java en la versión ampliada de la API. | IMPLEMENTADO |
| Seguridad | Login JWT, BCrypt y tres roles de acceso. | IMPLEMENTADO |
| API | Recorrido desde centros hasta mantenimiento y documentación. | IMPLEMENTADO |
| Android | 8 archivos Kotlin con navegación y pantallas principales. | IMPLEMENTADO INICIAL |
| Integración | Backend + BD + Android ejecutándose conjuntamente. | PENDIENTE |
| Evidencias | Capturas, pruebas funcionales y resultados de ejecución. | PENDIENTE |

Próximo paso obligatorio antes de entregar: abrir el backend y la app Android en un entorno local, iniciar PostgreSQL, compilar, realizar el login con un usuario de Explotación, navegar hasta un local, consultar sus obligaciones, crear un mantenimiento y verificar que la información persiste. Las capturas de ese recorrido se incorporarán a la siguiente versión del informe.

# Hito 7. Integración y plan de pruebas

Objetivo del hito. Validar que las piezas desarrolladas hasta el momento pueden funcionar como un único sistema: base de datos PostgreSQL, backend Spring Boot y aplicación Android. En esta fase no se añaden nuevas funciones principales; se prepara y verifica el recorrido completo del candidato al 50 %.

Trabajo realizado. Se ha creado un paquete único de integración con el backend y la app Android, una configuración Docker para levantar PostgreSQL y Spring Boot, un script de validación automática de la API y un plan de pruebas manual para la aplicación móvil.

## 7.1 Validación previa

| Comprobación | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Estructura backend y migraciones | OK | Archivos esenciales presentes y ordenados. |
| Configuración PostgreSQL / Flyway | OK | Conexión y migraciones preparadas. |
| Autenticación JWT y rol Explotación | OK | Configuración y endpoints detectados. |
| Rutas Android frente a API | OK | Las rutas consumidas coinciden con las publicadas. |
| Conexión del emulador con el PC | OK | Configurada mediante 10.0.2.2:8080. |
| Docker PostgreSQL + backend | OK | Configuración preparada para ejecución local. |

Resultado del preflight: 34 de 34 comprobaciones superadas. Este resultado verifica coherencia de estructura y configuración, pero no sustituye la ejecución real del sistema.

## 7.2 Prueba de integración preparada

Arranque de PostgreSQL y backend mediante Docker Compose.

Comprobación del endpoint de salud del backend.

Inicio de sesión como responsable de Explotación y obtención de token JWT.

Consulta de centros, locales, inquilino, instalaciones y obligaciones.

Creación de un mantenimiento desde la API.

Finalización del mantenimiento.

Comprobación del recálculo automático de la próxima fecha según la periodicidad.

Ejecución de la app Android y repetición visual del flujo principal.

## 7.3 Estado real del proyecto

Estado estimado: aproximadamente 50 % implementado.

Estado de validación: preflight superado; validación end-to-end pendiente de ejecutar en un equipo con Docker Desktop y Android Studio. Hasta completar esa ejecución y guardar las evidencias, no se considera todavía “50 % funcional validado”.

## 7.4 Evidencias pendientes para cerrar el 50 %

Captura de PostgreSQL y backend activos en Docker.

Resultado del script automático de API sin errores.

Pantalla de login de FacilityHub en el emulador Android.

Listado de centros y locales obtenido desde el backend.

Detalle de un local con inquilino, instalaciones y obligaciones.

Creación de un mantenimiento desde Android y comprobación de su persistencia.